⚽

DEPORTPRESS

Plataforma de Gestión — Escoles Esportives Ondara

INFORME TÉCNICO DE ARRANQUE

Revisión completa del estado del proyecto + Hoja de ruta de desarrollo

Marzo 2026  ·  v1.0

# 1. Resumen Ejecutivo

DeportPress es una plataforma digital basada en WordPress diseñada para la gestión integral de Escoles Esportives Ondara. La plataforma cubre la totalidad del ciclo de vida de una escuela deportiva: desde la inscripción y gestión de familias, pasando por control de pagos y asistencias, hasta la gestión de torneos con eventos en vivo, notificaciones push y crónicas automáticas con IA.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| 🏟 Club | Escoles Esportives Ondara |
| 🎨 Identidad visual | Negro #1A1A1A + Amarillo #FFD600 |
| ⚙️ Plataforma base | WordPress + Plugin custom (escuela-deportiva-core) |
| 📱 Experiencia | Mobile-first / PWA |
| 💳 Pagos | Stripe + Redsys (modelo 50/50) |
| 🔔 Push | OneSignal |
| 🤖 IA | OpenAI API (crónicas de partido) |
| 🌐 Servidor | LiteSpeed Cache |

El desarrollo está estructurado en fases independientes pero acumulativas. Las Fases 0 y 1 ya tienen especificación técnica completa entregada. Este informe consolida toda la información disponible y establece el plan de acción para empezar a implementar el plugin.

# 2. Stack Tecnológico

## 2.1 Componentes Principales

| Capa | Tecnología | Rol |
| --- | --- | --- |
| CMS | WordPress (última versión) | Base del sistema |
| Tema | Astra + Child Theme | Presentación únicamente |
| Bloques UI | Gutenberg + Spectra | Layouts y componentes editables |
| Datos / Modelo | ACF Pro | Campos y relaciones de entidades |
| E-commerce | WooCommerce | Pagos, pedidos, facturas |
| Pagos | Stripe + Redsys (HMAC SHA-256) | Gateways dual, tokenización |
| Push | OneSignal | Notificaciones segmentadas |
| IA | OpenAI API | Crónicas automáticas de partido |
| Servidor | LiteSpeed + LiteSpeed Cache | Rendimiento y caché |
| BD | MySQL 8 / InnoDB, UTF8MB4 | Persistencia |
| PHP | 8.2+ | Backend del plugin |
| Scraping fed. | DiDOM / Symfony DomCrawler | Integración FFCV (fallback) |
| Tipografía | Oswald, Barlow Condensed, Inter, Roboto Mono | UI |

## 2.2 Principios de Arquitectura

- Tema = presentación. Nunca lógica de negocio ni CPTs.

- Plugin core = lógica del producto. Todo lo funcional va aquí.

- ACF para relaciones y configuración. Tablas custom para datos masivos.

- Mobile-first. Panel familiar y experiencia torneo optimizados para móvil.

- Seguridad estricta. Datos de menores, permisos granulares, nonces siempre.

- Performance-first. Índices en BD, transients, caché selectiva, queries optimizadas.

# 3. Repositorios y Entornos

## 3.1 Entornos de Desarrollo

| Entorno | Descripción |
| --- | --- |
| 🖥 Local | LocalWP — PHP 8.2, MySQL 8, Nginx. Solo desarrollo activo. |
| 🧪 Staging | staging.dominio.com — HTTP Basic Auth, idéntico a producción. QA antes de subir. |
| 🚀 Producción | Servidor LiteSpeed — PHP 8.2, OPcache, Redis, SSL activo. |

## 3.2 Repositorios Git

| Repo | Ruta |
| --- | --- |
| astra-child-escuela | /wp-content/themes/astra-child-escuela/ |
| escuela-deportiva-core | /wp-content/plugins/escuela-deportiva-core/ |

Regla de oro: el plugin core debe funcionar en cualquier WordPress sin depender del child theme.

## 3.3 Estructura de Ramas

- main → producción (solo merge desde staging)

- staging → QA / preproducción

- develop → desarrollo activo del equipo

- feature/xxx → rama por cada funcionalidad

Nunca pushear directamente a main. Flujo: feature/xxx → develop → staging → main.

# 4. Estructura del Plugin Core

## 4.1 Árbol de Archivos

escuela-deportiva-core/

escuela-deportiva-core.php    ← Archivo principal, constantes, autoloader

uninstall.php                 ← Limpieza al desinstalar

composer.json

/includes/

class-loader.php            ← Bootstrap del plugin

class-activator.php         ← Creación de tablas + opciones por defecto

class-deactivator.php       ← Limpieza de cron jobs

class-cpt.php               ← Registro de Custom Post Types

class-roles.php             ← Roles y capabilities

class-acf-fields.php        ← Definición de campos ACF

class-categoria-manager.php ← Asignación automática de categoría por edad

class-rest-api.php          ← Endpoints REST para paneles

class-ajax.php              ← Handlers AJAX

class-cron.php              ← Cron jobs del sistema

class-sync-federacion.php   ← Integración FFCV / Novanet

class-partidos-eventos.php  ← Eventos en vivo

class-asistencias.php       ← Control de asistencia

class-pagos.php             ← Lógica general de pagos

class-pagos-stripe.php      ← Integración Stripe

class-pagos-redsys.php      ← Integración Redsys

class-estadisticas.php      ← Rankings y estadísticas

class-rankings.php          ← Goleadores, MVPs, tarjetas

class-push.php              ← OneSignal (tags + envío)

class-ia-cronicas.php       ← Generación crónicas con OpenAI

class-woocommerce.php       ← Integración WooCommerce

class-torneos.php           ← Cuadros eliminatorios

class-entradas-qr.php       ← QR ticketing

class-rifa.php              ← Sistema de rifa digital

class-bar.php              ← Pedidos anticipados

class-directorio.php        ← Directorio de empresas

/admin/

class-admin-menu.php        ← Menú y submenús en WP Admin

class-admin-settings.php    ← Ajustes generales del plugin

/views/                     ← Plantillas PHP de admin

/public/

class-public.php

/views/                     ← Panel familiar, entrenador, partido live

/assets/css/  /assets/js/     ← Estilos y scripts

/templates/                   ← Page templates

/languages/                   ← Ficheros .pot para i18n

# 5. Modelo de Datos

## 5.1 Custom Post Types (CPTs)

| CPT | Visibilidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| nucleo_familiar | Privado / Admin | Agrupa adultos + jugadores de una familia |
| jugador | Privado / Admin | Ficha de cada niño/deportista |
| deporte | Privado / Admin | Deportes disponibles (fútbol, basket...) |
| categoria | Privado / Admin | Rango de edad por deporte (Alevín, Cadete...) |
| equipo | Privado / Admin | Equipo competitivo dentro de una categoría |
| partido | Público / Admin | Encuentro oficial o de torneo |
| torneo | Público / Admin | Torneo con cuadro eliminatorio |
| entrenamiento | Privado | Sesión de entrenamiento |
| empresa_directorio | Público | Ficha de empresa patrocinadora |

## 5.2 Tablas Custom (Alto Volumen)

| Tabla | Propósito | Columnas clave |
| --- | --- | --- |
| wp_ed_asistencias | Asistencia a entrenamientos y partidos | jugador_id, sesion_id, tipo_sesion, estado, fecha |
| wp_ed_eventos_partido | Timeline de eventos en vivo | partido_id, tipo, jugador_id, minuto, creado_en |
| wp_ed_pagos_plazos | Control de plazos de pago | nucleo_id, plazo, importe, estado, fecha_prevista, token_pago |

Las tablas custom se crean con dbDelta() en la activación del plugin. Todos los índices definidos desde el inicio para garantizar rendimiento.

## 5.3 Relaciones ACF Principales

| Relación | Implementación |
| --- | --- |
| Núcleo ↔ Adultos (usuarios WP) | ACF Relationship + user selector |
| Núcleo ↔ Jugadores | ACF Relationship (post_type: jugador) |
| Jugador ↔ Deporte | ACF post_object |
| Jugador ↔ Categoría | ACF post_object (asignación automática) |
| Jugador ↔ Equipo | ACF post_object |
| Categoría ↔ Deporte | ACF post_object |
| Partido ↔ Equipos (x2) | ACF post_object |
| Partido ↔ Torneo | ACF post_object |

## 5.4 Campos ACF por Entidad

### Jugador

| Campo | Tipo ACF |
| --- | --- |
| nombre / apellidos | text (requerido) |
| fecha_nacimiento | date_picker (Y-m-d) |
| foto | image |
| deporte | post_object → deporte |
| categoria | post_object → categoria (auto) |
| equipo | post_object → equipo |
| posicion | select (portero, defensa, centrocampista, delantero) |
| dorsal | number (1-99) |
| estado | select (activo, inactivo, baja, lesion) |
| nucleo_familiar | post_object → nucleo_familiar |

### Deporte

| Campo | Tipo ACF |
| --- | --- |
| descripcion | textarea |
| coordinador | user (rol: ed_coordinador) |
| activo | true_false |
| importe_total | number (€) |
| fecha_plazo1 / fecha_plazo2 | date_picker (50% cada uno) |

# 6. Roles y Permisos

## 6.1 Roles del Sistema

| Rol WordPress | Nombre visible | Acceso principal |
| --- | --- | --- |
| administrator | Administrador | Control total: configuración, finanzas, integraciones |
| ed_coordinador | Coordinador de Deporte | Categorías, entrenadores y jugadores de su deporte |
| ed_entrenador | Entrenador | Jugadores y asistencias de sus categorías/equipos |
| ed_adulto | Adulto Responsable | Solo datos del propio núcleo familiar |
| ed_operador | Operador de Partido | Panel de eventos en vivo (sin datos sensibles) |

## 6.2 Capabilities Personalizadas

- edit_jugadores / read_jugadores / delete_jugadores

- edit_nucleo_familiars / read_nucleo_familiars

- publish_jugadores / read_private_jugadores

Las capabilities se asignan al activar el plugin. El administrador recibe todas las caps custom. Los roles intermedios solo las necesarias para su función.

## 6.3 Reglas de Seguridad por Endpoint

- Adulto responsable: solo puede consultar jugadores de su propio núcleo.

- Entrenador: solo jugadores de sus categorías asignadas.

- Coordinador: todo lo relativo a su deporte.

- Árbitro/Operador: solo panel de eventos, sin acceso a datos personales.

- Admin: acceso global.

- Todos los endpoints validan: is_user_logged_in() + capability + pertenencia al núcleo.

# 7. Endpoints REST — Panel Familiar (MVP Fase 1)

Namespace base: /wp-json/ed/v1/

| Método + Ruta | Descripción | Permiso |
| --- | --- | --- |
| GET /nucleo | Datos del núcleo del usuario logueado | is_logged_in |
| GET /nucleo/jugadores | Lista de jugadores del núcleo | is_logged_in |
| GET /jugador/{id} | Datos completos de un jugador | can_access_jugador |

Los endpoints de Fases posteriores se irán añadiendo a la misma clase REST_API conforme avance el desarrollo. El namespace ed/v1 se mantiene en todas las fases.

## 7.1 Seguridad en Endpoints

| Elemento | Implementación |
| --- | --- |
| Autenticación | wp_create_nonce('wp_rest') + X-WP-Nonce header |
| Autorización adulto | Búsqueda del núcleo donde user_id sea adulto responsable |
| Pertenencia jugador | Comprueba que jugador_id está en el array de jugadores del núcleo |
| Admin bypass | current_user_can('administrator') devuelve true siempre |
| Respuesta no autorizado | WP_REST_Response con código 401 / 404 |

# 8. Módulos Funcionales — Visión Completa

## 8.1 Resumen de Módulos

| Módulo | Estado | Fase |
| --- | --- | --- |
| Núcleo Familiar + Jugadores | ✅ Especificado | Fase 1 |
| Deportes + Categorías (por edad) | ✅ Especificado | Fase 1 |
| Roles y permisos | ✅ Especificado | Fase 1 |
| Panel familiar mobile | ✅ Especificado | Fase 1 |
| Sistema de pagos (50/50 + Stripe + Redsys) | ✅ Especificado | Fase 2 |
| Asistencias (entrenos + partidos) | ⏳ Pendiente implementar | Fase 2 |
| Torneos (cuadro eliminatorio) | ⏳ Pendiente | Fase 3 |
| Eventos en vivo (árbitro/operador) | ⏳ Pendiente | Fase 3 |
| Notificaciones push (OneSignal) | ⏳ Pendiente | Fase 4 |
| Votación MVP + Rankings | ⏳ Pendiente | Fase 4 |
| Crónicas IA (OpenAI) | ⏳ Pendiente | Fase 5 |
| Publicidad + Directorio local | ⏳ Pendiente | Fase 5 |
| Entradas QR + Rifa digital | ⏳ Pendiente | Fase 6 |
| Bar / Pedidos anticipados | ⏳ Pendiente | Fase 6 |
| Integración FFCV / Novanet | 🔴 Bloqueado (sin API pública) | Transversal |

## 8.2 Módulo de Pagos — Modelo 50/50

El sistema de pagos es completamente custom, sin usar WooCommerce Subscriptions. La lógica se gestiona desde la tabla wp_ed_pagos_plazos.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | 50% en inscripción + 50% en fecha configurada por deporte |
| Pasarelas | Stripe (PaymentIntent) + Redsys (HMAC SHA-256) |
| Tokenización | token_pago en BD para cobro automático del 2.º plazo |
| Cron job | ed_cron_cobro_plazos — cobra plazos vencidos automáticamente |
| Reintentos | Intento 1 → fecha prevista / +1 día / +2 días |
| Estados | pendiente → pagado / fallido / cancelado |
| Facturación | WooCommerce order asociada al plazo (wc_order_id) |
| Emails | Confirmación, recordatorio (7d y 1d antes), fallo, impago definitivo |

## 8.3 Torneos — Cuadro Eliminatorio

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Formato | Eliminación directa: Cuartos → Semis → Final |
| Inscripción equipos | Cuota de inscripción vía WooCommerce |
| URL partido | /torneo/{torneo}/partido/{equipo-a}-vs-{equipo-b} |
| Panel operador | Registra: gol, tarjeta, penalti, fin parte, fin partido |
| Notificaciones | Push en cada evento (gol con foto, fin partido, MVP) |
| Crónica automática | OpenAI genera post estilo periodístico tras finalizar |
| Stats | Máximo goleador, MVPs, tarjetas, equipo más goleador |

## 8.4 Integración Federación FFCV

| Estado | 🔴 Sin API pública disponible |
| --- | --- |
| Portal | resultadosffcv.isquad.es (Novanet) |
| Estrategia 1 | Contactar FFCV directamente como club federado |
| Estrategia 2 | Scraping controlado de isquad.es (DiDOM o Symfony DomCrawler) |
| Fichero preparado | class-sync-federacion.php (scaffolded) |
| Cron job | ed_cron_sync_federacion — 1 a 4 veces al día |
| Formato almacenamiento | Datos normalizados: partido, fecha, local/visitante, resultado |

# 9. LiteSpeed Cache — Configuración

## 9.1 Ajustes Activos

| Ajuste | Valor |
| --- | --- |
| Page Cache | ON |
| Cache usuarios logueados | OFF (paneles dinámicos) |
| Cache TTL | 86400 (páginas estáticas) |
| Object Cache | Redis (si disponible) — Memcached como fallback |
| Minify CSS/JS | ON con precaución (no combinar) |
| LazyLoad imágenes | ON |
| WebP | ON si el servidor lo soporta |
| Heartbeat control | Activar en backend |

## 9.2 Exclusiones Obligatorias

- /mi-panel/

- /panel-familiar/

- /panel-entrenador/

- /torneo/*/partido/*

- /wc-api/

- /wp-json/

- /carrito/

- /mi-cuenta/

Estas exclusiones deben configurarse desde el primer día para evitar que LiteSpeed sirva contenido dinámico y personalizado desde caché.

# 10. Roadmap de Desarrollo por Fases

## 10.1 Estado Actual

Fases con especificación técnica completa entregada

✅ Fase 0 — Arquitectura base: entornos, repos, scaffolding plugin, tablas custom, LiteSpeed

✅ Fase 1 — Núcleo familiar + Jugadores + Deportes + Roles + Panel Familiar mobile

## 10.2 Fases Pendientes

| Fase | Módulos principales | Dependencias |
| --- | --- | --- |
| Fase 2 | Sistema de pagos fraccionado (50/50), Stripe, Redsys, cron cobros, asistencias | Fase 1 completada |
| Fase 3 | Torneos + cuadro eliminatorio, partidos, panel operador, eventos en vivo, AJAX polling | Fase 2 completada |
| Fase 4 | Push notifications (OneSignal), votación MVP, rankings (goleadores, tarjetas) | Fase 3 completada |
| Fase 5 | Crónicas IA con OpenAI, publicidad suscripción, directorio empresas | Fase 4 completada |
| Fase 6 | QR ticketing + rifa digital, bar / pedidos anticipados | Fase 5 completada |
| Transversal | Integración FFCV/Novanet (scraping isquad.es) | Negociación FFCV en paralelo |

# 11. Checklist de Arranque — Implementación

## 11.1 Fase 0 — Entorno y Scaffolding

Completar antes de escribir ninguna línea de lógica de negocio.

| Tarea | Detalle |
| --- | --- |
| □ LocalWP con PHP 8.2 y MySQL 8 | Configurar entorno local de desarrollo |
| □ WordPress última versión instalado | Instalación limpia sin plugins innecesarios |
| □ Staging en servidor real | HTTP Basic Auth, idéntico a producción |
| □ wp-config.php con constantes por entorno | WP_ENVIRONMENT_TYPE, keys de APIs |
| □ Repo child theme creado + .gitignore | Solo código propio en Git, no todo el WP |
| □ Repo plugin core creado + .gitignore | Estructura de carpetas completa vacía |
| □ Ramas: main / staging / develop | Primer commit con estructura base |
| □ ACF Pro instalado y licenciado | Verificar que funciona acf_add_local_field_group |
| □ WooCommerce instalado | Configurar divisa EUR y método de pago base |
| □ Permalinks: /%postname%/ | Crítico para URLs friendly de torneos |
| □ LiteSpeed Cache instalado y configurado | Exclusiones de URLs dinámicas desde el día 1 |
| □ Tablas custom creadas (activar plugin) | Verificar en phpMyAdmin: asistencias, eventos, pagos |
| □ DISALLOW_FILE_EDIT activado | Seguridad básica en producción |

## 11.2 Fase 1 — Núcleo Familiar y Jugadores

| Tarea | Verificación |
| --- | --- |
| □ CPTs registrados (nucleo_familiar, jugador, deporte, categoria, equipo) | Aparecen en menú WP Admin |
| □ Roles creados: ed_coordinador, ed_entrenador, ed_adulto, ed_operador | Visibles en Usuarios → Todos los usuarios |
| □ Capabilities custom asignadas al admin | Admin puede CRUD en CPTs custom |
| □ Campos ACF: grupos para los 5 CPTs | Se guardan correctamente en cada CPT |
| □ Categoria_Manager: asignación automática por edad | Probar con varias fechas de nacimiento |
| □ Categoria_Manager: respeta reasignación manual | Si ya tiene categoría, no sobreescribe |
| □ Menú admin: Escuela Deportiva con submenús | Coordinador ve lo que debe, no lo demás |
| □ REST GET /ed/v1/nucleo → datos del núcleo | Con y sin login (401 sin login) |
| □ REST GET /ed/v1/nucleo/jugadores → lista | Adulto solo ve sus jugadores |
| □ REST GET /ed/v1/jugador/{id} → ficha | No accesible si el jugador no es del núcleo |
| □ Panel familiar: shortcode [ed_panel_familiar] | En página con slug /panel-familiar/ |
| □ Panel familiar: sin login muestra botón acceso | Redirect correcto a wp-login.php |
| □ Panel familiar: con login muestra jugadores | Cards con foto/avatar, deporte, categoría, estado |
| □ Panel familiar: responsive en 375px | Sin scroll horizontal, botones accesibles |
| □ LiteSpeed excluye /panel-familiar/ | Verificar que cada visita carga datos frescos |

## 11.3 Próximos Pasos — Fase 2

Una vez completadas y testeadas las tareas de Fase 0 y Fase 1, proceder con:

- Crear class-pagos.php, class-pagos-stripe.php y class-pagos-redsys.php.

- Implementar el modelo 50/50 con la tabla wp_ed_pagos_plazos.

- Configurar cron job ed_cron_cobro_plazos para cobros automáticos del 2.º plazo.

- Integrar con WooCommerce: crear orden por cada plazo pagado.

- Crear class-asistencias.php y el panel del entrenador para marcar asistencia.

- Mostrar historial de asistencias en el panel familiar.

- Emails automáticos: confirmación de pago, recordatorio, fallo, impago.

# 12. Sistema de Diseño — Variables CSS

## 12.1 Tokens Globales (global.css)

| Variable CSS | Valor por defecto |
| --- | --- |
| --ed-primary | #1A1A1A (negro Ondara) |
| --ed-secondary | #FFD600 (amarillo Ondara) |
| --ed-accent | #E53935 (rojo alertas) |
| --ed-bg | #F5F5F5 |
| --ed-surface | #FFFFFF |
| --ed-border | #E0E0E0 |
| --ed-text | #212121 |
| --ed-text-muted | #757575 |
| --ed-radius | 8px |
| --ed-radius-lg | 16px |
| --ed-shadow-sm | 0 1px 3px rgba(0,0,0,.12) |
| --ed-shadow-md | 0 4px 12px rgba(0,0,0,.15) |
| --ed-bottom-nav-height | 60px |

## 12.2 Tipografía

| Fuente | Uso |
| --- | --- |
| Oswald | Titulares, marcador de partido, nombres de equipos |
| Barlow Condensed | Etiquetas, categorías, badges |
| Inter | Cuerpo de texto, UI en general |
| Roboto Mono | Tiempos, marcadores numéricos, código |

# 13. Notas Técnicas Críticas

## 13.1 Rendimiento — Módulos de Alto Volumen

Módulos que requieren caching o precálculo obligatorio

Rankings (goleadores, MVPs) — usar transients, recalcular con cron

Calendarios y resultados semanales — cachear con transient de 1h

Panel familiar con filtros — endpoints REST con índices en BD

Eventos en vivo durante partido — polling AJAX cada 5s, endpoint ligero

Listados de jugadores grandes — WP_Query con fields => 'ids' + paginación

## 13.2 Seguridad — Datos de Menores

- Nunca exponer datos personales (nombre, foto, fecha nacimiento) en endpoints públicos.

- Usar alias deportivo o iniciales en contextos públicos si es necesario.

- Sanitizar siempre: sanitize_text_field, wp_kses_post, esc_html.

- Nonces en todas las acciones de formulario y AJAX.

- Logs de auditoría recomendados para cambios en datos de jugadores.

## 13.3 WooCommerce — Compatibilidad HPOS

Desde WooCommerce 8+, la opción HPOS (High-Performance Order Storage) puede estar activa. El plugin debe ser compatible con la API de órdenes de WooCommerce y no acceder directamente a la tabla wp_posts para consultar pedidos.

- Usar wc_get_order() y wc_get_orders() en lugar de WP_Query sobre post_type=shop_order.

- Verificar compatibilidad declarando soporte explícito en class-woocommerce.php.

## 13.4 i18n — Internacionalización

El plugin está preparado para traducción desde el inicio. Usar siempre las funciones estándar de WordPress:

- __('texto', 'escuela-deportiva-core') para cadenas

- _e('texto', 'escuela-deportiva-core') para echo directo

- El fichero .pot se genera desde /languages/escuela-deportiva-core.pot

# 14. Constantes y Configuración del Plugin

## 14.1 Constantes Definidas en el Plugin

| Constante | Descripción |
| --- | --- |
| ED_VERSION | Versión actual del plugin (ej. 1.0.0) |
| ED_PLUGIN_FILE | Ruta absoluta al archivo principal |
| ED_PLUGIN_DIR | Directorio del plugin (plugin_dir_path) |
| ED_PLUGIN_URL | URL del plugin (plugin_dir_url) |

## 14.2 Constantes en wp-config.php

| Constante | Descripción |
| --- | --- |
| WP_ENVIRONMENT_TYPE | local ¦ staging ¦ production |
| ED_STRIPE_SECRET_KEY | Clave secreta Stripe (sk_test_... / sk_live_...) |
| ED_OPENAI_API_KEY | API Key de OpenAI |
| ED_ONESIGNAL_APP_ID | ID de la aplicación OneSignal |
| ED_ONESIGNAL_API_KEY | API Key de OneSignal |
| WP_POST_REVISIONS | 5 (limitar revisiones) |
| EMPTY_TRASH_DAYS | 14 |
| DISALLOW_FILE_EDIT | true |
| WP_MEMORY_LIMIT | 256M |
| WP_MAX_MEMORY_LIMIT | 512M |

## 14.3 Cron Jobs del Sistema

| Cron Hook | Función |
| --- | --- |
| ed_cron_cobro_plazos | Cobra automáticamente los 2.os plazos vencidos |
| ed_cron_sync_federacion | Sincroniza partidos y resultados de la FFCV |